Comune di Appartenenza

Fax Comunicazione agli Enti Locali ed ai Dirigenti Scolastici

Tesserino di riconoscimento

Elenco scuole

Contatto TELEFONICO Tecnici

- acquisizione Planimetrica

- presenza del documento di Valutazione del Rischio;

- presentazione al Preside/Responsabile;

- Evidenziazione problemi.

Acquisizione planimetrie c/o scuole

Ricerca planimetrie c/o Enti Locali o Conservatoria (Archivio di Stato)

NO

Calendario 
delle attività

SI

Predisposizione materiale per sopralluoghi

- Lettera di Presentazione e Tesserino di Riconoscimento

- Planimetria;

- Schede di Acquisizione Dati;

- Manuale;

- Metro.

Gestione schede e

segreteria progetto

Eventuale fax conferma

SOPRALLUOGO TECNICO

Inserimento Dati SW

Schede di Acquisizione Dati COMPILATA

Controllo elaborati

Richiesta ulteriore sopralluogo

SI

Stampa documenti

CONSEGNA FINALE

SI

NO

SCHEMA DI RILEVAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Lo schema presentato è stato utilizzato dai rilevatori per la pianificazione e l’effettuazione dei sopralluoghi nelle strutture scolastiche del Molise. Il diagramma comunque è utilizzabile come schema guida anche nelle restanti regioni italiane.

Gli step individuati sono i seguenti:

- INIZIO

- Predisposizione di un elenco degli edifici oggetto di rilevazione

- Invio di comunicazione agli Enti locali ed ai Dirigenti scolastici

- Recupero del tesserino di riconoscimento

- Effettuazione del necessario contatto telefonico con i tecnici della scuola, nominati referenti per la rilevazione, ai quali verrà chiesto di predisporre i documenti che dovranno essere censiti nel questionario

- Attesa di conferma

- Predisposizione del materiale necessario per il sopralluogo (planimetrie, questionari, manuale, metro per le misurazioni)

- Effettuazione del sopralluogo tecnico

- Compilazione della scheda di rilevazione

- Inserimento dei dati rilevati, tramite il software applicativo, nel data base

- Effettuazione controllo elaborati  e, ove necessario, effettuazione della richiesta di un’ ulteriore sopralluogo al fine di completare la raccolta o integrare le informazioni rilevate in precedenza

- Effettuazione stampa dei documenti finali (report)

- CONSEGNA FINALE